毕青发〔2015〕28号

关于申报2015年毕节市“春晖家园计划”

项目的通知

团各县（区）委：

为充分发挥“春晖行动”助推试验区“决战贫困 同步小康”的积极作用，推进我市农村环境综合整治和改善人居环境，以实施市级春晖家园计划撬动社会民间资源参与我市美丽乡村建设和扶贫开发，共青团毕节市委拟在全市组织实施2015年市级“春晖家园计划项目”，现将项目申报工作相关事宜通知如下：

一、申报时间

2015年5月4日--2015年5月30日

二、申报指标

（一）全市组织实施“春晖家园计划”项目5个；

（二）有关县（区）按照团市委下达的控制指标申报（附件1）。

三、扶持金额

经团市委审核批准立项的“春晖家园计划”项目，每个项目给予10万元的资金扶持。

四、申报条件

（一）所选项目要以道路交通、人畜饮水、节能卫生能源、教育教学设施改善、农村文化广场等为重点的基础设施建设，且当地政府支持、群众参与，带动力强、示范面广、受益度高。

（二）要认真填写《毕节市“春晖家园计划”项目建议书》（附件2）及《毕节市“春晖家园计划”春晖使者报名登记表》（附件3），项目申报要实事求是，发展目标明确、可操作性强。

（三）申报项目实施地点在毕节市辖区范围内，且符合当地镇村发展规划。

五、实施程序

（一）项目审批。各县（区）团委负责项目申报，团市委负责对团县（区）委申报的“春晖家园计划”项目申报书进行审查，必要时需到项目所在地进行实地勘察，经审查合格汇总后由团市委下发批复（立项）文件。

（二）签订协议。团县（区）委与实施项目的春晖使者 应签订《毕节市“春晖家园计划”项目推广协议》（附件4），明确双方职责；春晖使者应与项目所在地村委会签订《毕节市“春晖家园计划”项目实施协议》（附件5），明确施工具体事项。《推广协议》和《实施协议》均应报送一份原件到团市委春晖发展中心备案。

（三）管理主体。项目实施地根据项目覆盖面确定成立乡（镇）或村春晖行动理事会。理事会成员由镇（村）干部、团干部、春晖使者、村民代表组成，主要负责对项目的质量和资金进行监督管理；团县（区）委负责监管所辖地项目的实施，并根据要求及时向团市委报送项目实施进度情况；所实施项目竣工时，要有永久性的“春晖行动”石碑、标识，经批复立项的项目未经批准不得擅自变更建设地点、规模、标准和主要建设内容。、

（四）资金划拨。团市委无偿提供的项目资金将分两批直接划拨到项目实施乡镇的账户上。第一批项目资金5万元，经团市委批复立项后予以划拨，第二批资金5万元。检查验收时，市县团委需到现场确认项目进度和工程量，并经春晖使者、春晖行动理事会主要成员、实施乡镇财政部门共同签字认可工程质量后，由项目实施乡镇上报《毕节市“春晖家园计划”项目拨款申请表》（附件6），经团市委复核并签署意见后予以划拨第二批项目款项。

六、相关要求

（一）整合资源，务求实效。各县（区）团委要以实施“春晖家园计划”项目为契机，坚持志愿公益、整合资源、良性互动、力所能及、务求实效的原则，积极动员、礼聘在外乡友为春晖使者，大力宣传春晖行动“感恩、反哺、回报”的理念，突出春晖使者在项目申报工作中的主导作用，动员更多家乡在外人士参与毕节试验区建设。

（二）科学预算，强化监督，认真总结经验，加大项目前期调研，做好实地考察和投资预算，提高项目申报的科学性和可行性。在项目的申报中要突出组织化动员与社会化动员的各项工作，加强与当地党委政府的沟通交流，既要提前做好资源的整合，也要避免重复投入或套取项目建设资金。

（三）加强领导，精心组织。各县（区）团委要明确专人负责项目申报工作，优选综合效益好的项目组织申报，确保项目申报质量，务必于2015年5月20日前将申报材料统一使用A4纸进行打印后，寄达团市委。

联系人：张殷培

电  话: 0857-8638542

地  址：毕节市行政办公中心C栋东0717室

附件：1、《毕节市“春晖家园计划”项目控制指标》

2、《毕节市“春晖家园计划”项目建议书》

3、《毕节市“春晖家园计划”春晖使者报名登记表》

4、《毕节市“春晖家园计划”项目推广协议》

5、《毕节市“春晖家园计划”项目实施协议》

6、《毕节市“春晖家园计划”项目拨款申请表》

共青团毕节市委

2015年5月4日

共青团毕节市委办公室               2015年5月4日印发

共印65份

附件1：

毕节市“春晖家园计划”项目控制指标

| 县区 | 大方县 | 金沙县 | 纳雍县 | 赫章县 | 双山新区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标数（个） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合计（个） | 5 |  |  |  |  |

附件2：

| 年 度 |  |
| --- | --- |
| 编 号 |  |

毕 节 市

春 晖 家 园 计 划

项

目

建

议

书

项目名称：

项目实施地点：

项目申报时间：

项目申报团县委：

（盖章）

填  表  说  明

一、本表用计算机或蓝、黑墨水认真填写，文字表述简明、数据准确（封面上方2个代码框申报单位不填）。

二、有关数据和计量单位以国家统一规定为准。资金以万元为单位，用阿拉伯数字填写。

三、本表一式2份。由项目申报地团县（区）委自留1份、其余1份上报当地团市委春晖行动发展中心。

四、项目类型包括：创业、就业项目；发展规划项目；基础设施建设项目；民间文化保护项目；旅游资源开发项目；农业产业发展项目共六大类。

一、基本情况

金额单位：    万元

| 项目全称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 |  |  |  |  |  |  |
| 类 型 |  | 工 期 |  |  | 建设 性质 | 新建（ ） 扩建（ ） 维修（ ） |
| 项 目 负责人 |  | 联 系 电 话 |  |  |  |  |
| 项目总投资 |  |  |  |  |  |  |
| 春晖家园计划专项资金 |  |  | 春晖使者出资 |  |  |  |
|  |  |  | 社会募集资金 |  |  |  |
| 政府及部门补贴资金 |  |  | 群众自筹资金 |  |  |  |
|  |  |  | 群众投工投劳 |  |  |  |
| 项目背景(主要包括项目实施地的自然、社会、经济等现状） |  |  |  |  |  |  |

二、项目立项的依据

项目建设的必要性及可行性：

三、项目建设的主要内容

项目的范围、地点、规模、工程量等主要建设内容：

四、项目投资概算与资金筹措

项目投资概算： 资金筹措：

五、项目工程平面布置图

（需做施工设计的项目相关图纸附后）

六、项目施工前照片

七、项目的综合效益分析

八、项目实施和运行管护

（一）春晖行动理事会组成： 项目所在地村委会或乡镇党委 （签 章）

九、申报意见

项目所在地村委会或乡镇党委意见： （签章） 年 月 日

项目所在地团县（区）委意见： （签章） 年 月 日

团市委审批意见： （签章） 年 月 日

附件3：

| 毕节市“春晖家园计划”春晖使者报名登记表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 政治 面貌 |  |
| 单位全称 |  |  |  |  |  | 联系 电话 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
|  |  |  |  |  |  | 邮箱 |  |
| 拟帮扶地 |  |  |  |  |  | 实施 地点 |  |
| 拟实施项目捐助意向 |  |  |  |  |  |  |  |
| 初审意见 | 团县（区）委（签 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：

毕节市“春晖家园计划”项目推广协议书

- 甲方：

- 乙方: 春晖使者

- 项目名称:

为达到以春晖行动文化理念感召社会各界广泛参与新农村建设，采取组织化动员和社会化动员相结合的方式整合社会资源向农村倾斜，以建设美好家园的具体项目激励在外游子改变家乡发展面貌，动员更多社会人士参与春晖行动，最终达到以实施“春晖家园计划”项目整合社会资源参与我市美丽乡村建设和扶贫开发的目的。现甲乙双方按平等、自愿、公益的原则，协商达成如下条款：

一、协议主体

（一）甲方是                    ，负责辖区内“春晖家园计划”项目的指导；

（二）乙方是由甲方经过筛选后确定的并有能力推行“春晖家园计划”的春晖使者。

二、协议项目概况、实施地点、期限和目标

见甲方已经批准的《春晖家园计划项目建议书》

三、甲方的权利义务

（一）甲方对本协议项目提供            万元人民币资金支持；

（二）甲方有权对乙方实施项目的情况进行监督；

（三）甲方有权派出审计人员或项目监管人员对项目资金使用情况、项目原始凭据、账簿进行审计、监督；

（四）甲方对于乙方上报的用款申请，有权予以审查，并可提出质疑，甲方根据审查结果，决定资金的发放。

四、乙方的权利义务

（一）乙方有权获得甲方资助的资金用于本协议项目实施；

（二）乙方须按甲方的规定合理使用春晖使者的名义，承诺遵守“春晖家园计划”发展宗旨以及“春晖家园计划”相关文件要求；

（三）乙方在签订协议之后，以一定方式召开“春晖家园计划”项目座谈会，整合社会资源，依法募集本协议项目所需资金，最低不得低于        万元的资金或物资，不足部分由乙方自行负责补足。

（四）乙方在签订本协议的       时间内需提供乙方与项目实施地村民委员会签订的《春晖家园项目实施协议书》及其附件；

（五）乙方应尽职尽责推动本协议项目的充分实施，对项目的实施进行监督管理，确保项目资金得到合理使用；

（六）乙方应在项目实施以后的每1个月的时间内向甲方提交一次项目进度报告及财务报告。在本项目完成的15日内应向甲方提交总结报告和财务结算报告；

（七）乙方对项目财务管理须真实清楚地记录项目的财务收支状况，所有支出原则上应以正式发票及明细单据为凭。特殊情况下的无票据所列支出需有当事人证明；

（八）项目结束后，资金如有结余，余款须于所有项目活动完结之日起十五日内返还甲方指定账户。余款用于乙方家乡的其他公益事业，乙方对余款的使用有建议权和知情权；

（九）项目实施若不按照项目预算执行，超出预算部分的费用由乙方自行承担，直至项目实施完毕；

（十）乙方有义务协助甲方对项目进行监督和审计，并协助甲方完成指定媒体对本项目的宣传工作；

（十一）乙方实施本项目，在实施过程中，所产生的一切差旅费，以及安全责任，由乙方自行承担。

五、协议的变更、解除

（一）若遇任何项目计划以外的问题，或因客观情况影响了项目的实施，乙方须在10日内向甲方通报有关情况。如需对原项目设计作出重大变更，乙方须事先征得甲方书面同意，方可进行改动；

（二）在下列情况下，甲方有权解除协议，停止拨付资金，并收回已拨付的资金；乙方应承担返还甲方已拨付的资金的义务，并承担因此给甲方造成的损失；

1、乙方提交的报告和提供的资料内容经证实为虚假；

2、资金的使用不符合本协议所指定的项目；

3、在甲方指派的财务人员审计时，乙方拒绝或不配合其审计造成无法完成工作；

4、违背“春晖家园计划”发展宗旨或“春晖家园计划”相关文件精神；

5、给甲方的工作、名誉造成严重负面影响的；

6、利用春晖使者的名誉进行商业炒作谋取私利的。

六、违约责任

甲、乙双方任何一方违反本协议条款均需向对方承担违约责任，赔偿对方因此受到的损失；

七、项目计划书、批准的项目建议书、“春晖家园计划”的相关文件为本协议的附件，与本协议具有同等的法律效力。

八、本本协议双方签字盖章后生效。

九、本协议一式  三 份，双方各持   一  份，送共青团毕节市委  一  份，具有同等的法律效力。

甲方盖章:                              乙方签字:

年   月   日                             年  月  日

附件5：

毕节市“春晖家园计划”项目实施协议书

- 甲方：春晖使者

- 乙方:                                村民委员会

- 项目名称:

本协议书旨在推动“春晖家园计划”项目的顺利实施，由甲方通过春晖行动的平台募集资金，用于乙方建设。双方在具体实施过程中为了有效推行，特订立本协议，以资共同遵守承诺。

一、协议主体

（一）甲方是推广“春晖家园计划”的春晖使者；

（二）乙方是合法的村民自治组织。

二、协议项目概况、实施地点、期限和目标

见甲方已获得批准的《毕节市“春晖家园计划”项目申报书》。

三、项目实施期限

（一）项目实施日期：乙方在本协议签订之日起       日内向甲方提交正式的项目实施报告，并于       年       月       日前开始实施本项目；

（二）项目完成日期：乙方自前款实施日期之日起计       天内完成本项目。

三、甲方权利义务

（一）负责协助和监督本协议项目的实施；

（二）有权对项目资金使用情况、原始凭据、账薄进行审查、监督；

（三）对于乙方上报的用款说明，有权予以审查，在审查合格的情况下负责资金到位；

（四）在项目实施过程中发生资金不足的情况下，有义务协助乙方共同募集到不足的资金。

四、乙方权利义务

（一）本协议项目由乙方负责组织实施，在实施过程中有权获得甲方帮助。

（二）本协议项目的实施若影响到村民单户或个人利益的，由乙方负责协调解决，并取得该村民同意实施的书面文件，作为本合同附件；

（三）有义务在项目实施地召开村、组村民大会，确保本协议所实施的项目是经项目实施地村、组全体村民过三分之二人数表决通过同意实施的项目，并将表决文件作为本合同的附件；

（四）在实施本协议项目的过程中，若涉及国家有关部门审批的（如开山、采石、炸材等）手续，乙方应按照相关管理规定报批，若需报请上级主管部门同意的，需有该主管部门的批准文件作为本合同的附件；

（五）在项目实施过程中产生的安全事故引发的责任，或是其他纠纷产生的责任，由乙方自行协商解决。

（六）乙方对项目实施过程中需购买的材料和需要支出的开支，应向甲方提出书面说明；乙方有义务协助甲方对项目实施进度和资金使用情况进行监督；

（七）乙方应按照项目建议书规定的时间向甲方提交项目进度报告及财务报告，乙方于项目完成十五日内向甲方提交项目总结报告及财务报告。项目结束后，资金如有结余，余款须于所有项目活动完结之日起十五日内返还当地春晖行动理事会指定账户；

（八）乙方管理项目财务须真实清楚地反映财务收支状况，所有支出原则上应以正式发票及明细单据为凭，特殊情况下的无票据所列支出需有当事人证明。对项目资金概算、资金拨付、使用情况、物资采购情况、结算情况要在村民代表参加的会议上进行公布和在项目地公共场所进行张榜公布，对每次公示情况要备存文字和图片资料待查。

（九）乙方应组织村民义务投工投劳完成本项目的实施，项目实施过程中若涉及专业环节需委托专业公司或个人完成，乙方应向甲方提出书面申请，经甲方同意并签署书面协议后方可实施；

（十）乙方实施本项目，应采取有效措施保护自然环境，遵守有关环境保护的法律、法规；

（十一）本项目根据国家有关法律、法规或是贵州省春晖行动发展中心的要求需进行招投标手续的，乙方应根据有关法律、法规完善相关法律手续方可实施本项目；

（十二）乙方承诺遵守“春晖家园计划”发展宗旨以及“春晖家园计划”相关文件。

（十三）在向甲方提供项目实施用款计划经审查合格后，及时得到项目进度资金；

五、协议的变更、解除

（一）若遇任何项目计划以外的问题，或因客观情况影响了项目的实施，乙方须尽快向甲方通报有关情况。如需对原项目设计作出重大变更，乙方须事先征得甲方书面同意，方可进行改动；

（二）在下列情况下，甲方有权解除本协议，申请停止发放资金，并协助收回已发放的资金；乙方应承担返还甲方已申请发放的资金的义务，并承担因此给甲方及贵州省春晖行动发展中心造成的损失。

1、乙方未如期向甲方提交本协议所要求的报告；

2、乙方提交的报告和提供的资料内容经证实为虚假；

3、资金的运用不符合本协议所指定的项目；

4、在甲方指派的财务人员审计时，乙方拒绝或不配合其审计造成无法完成工作；

5、违反“春晖家园计划”发展宗旨或是“春晖家园计划”相关文件的规定；

6、给春晖行动公益形象造成负面影响的。

六、其他违约责任

（一）甲、乙双方若违反本协议之规定，应各自承担相应责任，并赔偿因此对项目造成的损失；

（二）若因乙方未按照本协议约定办理相关批准文件，导致本项目不能实施或是违法实施的，乙方除自行承担相应责任外，应全额退还项目资金，并赔偿项目损失；

（三）若本项目经检验，质量未达到国家有关标准，乙方应负责返工重做直至达到合格标准，所需资金由乙方自行解决；

七、批准的项目建议书、“春晖家园计划”相关文件、村民会议的决议、乡政府就本项目的认可函为本协议的附件，与本协议具有同等的法律效力。

八、本协议经双方签字盖章后生效。

九、本协议一式   四  份，甲乙双方各持   一    份，送团县（区）委和团市委各   一  份，具有同等法律效力。

甲方签字:                             乙方盖章:

村委会主任签字：

年   月   日                             年   月   日

附件6：

毕节市“春晖家园计划”项目拨款申请表

项目名称：

时     间：     年      月     日

| 收款单位 | 户 名 |  | (全称) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账 号 |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  | （全称） |  |  |  |
| 项 目 总投资 |  |  |  | 已支出项目资金金额 |  |  |
| 申请拨付资金金额 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 总进度 |  |  |  |  |  |  |
| 经费使 用计划 |  |  |  |  |  |  |
| 申请人 |  | 项目负责人签章： |  |  |  |  |
| 审 核 意 见 |  | 春晖行动理事会成员签章： |  |  |  |  |
| 审 核 意 见 |  | 团县（区）委签章： 年 月 日 |  |  | 团市委签章： 年 月 日 |  |